MẮT VIỆT

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Hệ Thống Quản Lý Tuyển Dụng Thông Minh

AI-Powered Hiring Management System

| Phiên bản / Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Ngày / Date | 12/04/2026 |
| Tác giả / Author | Sanh Võ |
| Đơn vị / Company | Mắt Việt (Mat Viet Optical) |
| Trạng thái / Status | Draft - Chờ duyệt |
| Bảo mật / Confidentiality | Nội bộ / Internal Only |

# Mục Lục / Table of Contents

1. Tổng Quan Dự Án / Project Overview

2. Kết Quả Khảo Sát HR / HR Survey Insights

3. Phạm Vi Sản Phẩm / Product Scope

4. Yêu Cầu Chức Năng / Functional Requirements

5. Yêu Cầu Phi Chức Năng / Non-Functional Requirements

6. Kiến Trúc Hệ Thống / System Architecture

7. Thiết Kế CSDL / Database Schema

8. Tích Hợp Bên Ngoài / External Integrations

9. Giao Diện & Trải Nghiệm / UI/UX Requirements

10. Phân Đoạn Phát Triển / Development Phases

11. Chi Phí Hạ Tầng / Infrastructure Costs

12. Báo Giá Dự Án / Project Pricing

13. Rủi Ro & Giảm Thiểu / Risks & Mitigation

# 1. Tổng Quan Dự Án / Project Overview

## 1.1 Bối Cảnh / Background

Mắt Việt hiện đang quản lý quy trình tuyển dụng bằng Excel, email thủ công, và lưu trữ CV trên OneDrive. Nhân viên HR (chị Bùi Thị Hương, 3 năm kinh nghiệm) phải xử lý thủ công từ đăng tin, lọc CV, liên hệ ứng viên, đến sắp xếp phỏng vấn. Quy trình này tốn nhiều thời gian, dễ bỏ sót ứng viên, và khó báo cáo cho ban lãnh đạo.

## 1.2 Mục Tiêu / Objectives

Giảm 70% thời gian lọc CV bằng AI tự động phân tích và xếp hạng ứng viên

Tập trung 100% CV từ mọi nguồn (TopCV, CareerViet, website, email) vào một hệ thống duy nhất

Tự động hóa email liên lạc với ứng viên (mời phỏng vấn, thông báo kết quả, offer)

Cung cấp dashboard tổng quan cho ban lãnh đạo và trưởng phòng

Quy trình phê duyệt tuyển dụng rõ ràng: Trưởng phòng đề xuất → HR deal lương → Offer

## 1.3 Đối Tượng Sử Dụng / Target Users

| Vai Trò | Mô Tả | Quyền Hạn Chính |
| --- | --- | --- |
| Admin | Sanh Võ - quản trị hệ thống | Toàn quyền: cấu hình, quản lý user, xem tất cả |
| HR Staff | Bùi Thị Hương - nhân viên HR | Đăng tin, lọc CV, lên lịch PV, gửi email, báo cáo |
| Hiring Manager | Trưởng phòng các bộ phận | Xem CV được gửi, đánh giá, duyệt ứng viên |
| BOD / Tập đoàn | Ban giám đốc, Quản lý TĐ | Duyệt cuối cùng (vị trí quản lý) |

# 2. Kết Quả Khảo Sát HR / HR Survey Insights

Dựa trên phiếu khảo sát từ chị Bùi Thị Hương (HR Staff, 3 năm kinh nghiệm, phỏng vấn ngày 07/04/2026), các phát hiện chính được tóm tắt như sau:

## 2.1 Quy Trình Hiện Tại

Quy trình: Nhận đề xuất từ phòng ban → Gửi file xin headcount cho Tập Đoàn → Đăng tin trên web tuyển dụng → Nhận và lọc CV → Gửi CV cho Trưởng Phòng chọn → Set phỏng vấn → Offer ứng viên đạt.

## 2.2 Thống Kê Chính

| Chỉ Số | Giá Trị Hiện Tại | Ghi Chú |
| --- | --- | --- |
| Số vị trí/tháng | 1-3 vị trí | Quy mô nhỏ, cần hiệu quả cao |
| CV/vị trí | 20-50 CV | Khối lượng vừa phải, AI lọc rất hiệu quả |
| Thời gian tuyển | 2-4 tuần | Có thể rút ngắn với automation |
| Email/ngày | Dưới 5 email | Template sẵn, copy-paste chỉnh sửa |
| Công cụ hiện tại | Excel + Email Outlook | Không có phần mềm HR chuyên dụng |
| Lưu trữ CV | OneDrive trên máy | Rải rác, khó tìm kiếm |

## 2.3 Nguồn CV (Xếp hạng)

| Xếp Hạng | Nguồn | Tích Hợp Cần Thiết |
| --- | --- | --- |
| 1 (Nhiều nhất) | TopCV | API tự động kéo CV |
| 2 | CareerViet | API hoặc import thủ công |
| 3 | Giới thiệu nội bộ | Form nhập nội bộ |
| 4 | Website công ty | Form ứng tuyển trên web |

## 2.4 Tiêu Chí Lọc CV (Thứ Tự Ưu Tiên)

Theo thứ tự ưu tiên từ HR: (1) Ngành nghề phù hợp → (2) Kỹ năng chuyên môn → (3) Kinh nghiệm làm việc → (4) Số năm kinh nghiệm → (5) Trình độ học vấn → (6) Địa điểm. Đây là cơ sở để cấu hình AI scoring model.

## 2.5 Khó Khăn Chính (Pain Points)

Tốn nhiều thời gian lọc CV thủ công — ưu tiên #1 cần giải quyết

Không có cách đánh giá/so sánh ứng viên thống nhất

CV nằm rải rác nhiều nơi (OneDrive, email, web tuyển dụng)

Khó báo cáo / thống kê cho sếp

## 2.6 Mong Muốn (Xếp Hạng Ưu Tiên)

| Ưu Tiên | Tính Năng | Mức Độ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tự động lọc CV bằng AI | Rất quan trọng |
| 2 | Xếp hạng và so sánh ứng viên | Rất quan trọng |
| 3 | Quản lý tập trung CV từ mọi nguồn | Quan trọng |
| 4 | Gửi email tự động | Quan trọng |
| 5 | Sắp xếp lịch phỏng vấn | Trung bình |
| 6 | Quy trình duyệt tuyển dụng | Trung bình |
| 7 | Báo cáo / dashboard tổng quan | Bổ sung |

## 2.7 Yêu Cầu UX Từ HR

Chị Hương nhấn mạnh: "Tôi cần 1 phần mềm tiện lợi, dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian. Đảm bảo chất lượng hồ sơ theo đúng tiêu chí tuyển dụng theo từng vị trí." Không muốn: nhập liệu nhiều, phức tạp, nhiều bước. Thiết bị: Laptop, chỉ làm việc tại văn phòng. Giao diện ưa thích: đơn giản ít nút bấm + bảng dữ liệu kiểu Excel. Thông báo: qua email.

# 3. Phạm Vi Sản Phẩm / Product Scope

## 3.1 Trong Phạm Vi (In Scope)

Dashboard tổng quan tuyển dụng với thống kê real-time

Quản lý tin tuyển dụng (tạo, đăng, theo dõi nhiều vị trí cùng lúc)

Quản lý CV tập trung từ mọi nguồn với trạng thái pipeline

AI CV Screening: phân tích, chấm điểm, xếp hạng tự động theo tiêu chí JD

Email tự động qua Microsoft Graph API (Office 365)

Lịch phỏng vấn tích hợp với Outlook Calendar

Form đánh giá sau phỏng vấn cho Trưởng phòng

Quy trình phê duyệt tuyển dụng (HR → Trưởng phòng → BOD)

Báo cáo & xuất dữ liệu cho ban lãnh đạo

Responsive web app (tối ưu laptop)

## 3.2 Ngoài Phạm Vi (Out of Scope)

Candidate portal (ứng viên không đăng nhập, chỉ giao tiếp qua email)

Payroll / quản lý lương (hệ thống riêng)

Onboarding process sau khi ứng viên nhận việc

Mobile native app (chỉ web responsive)

Tích hợp VietnamWorks API (không được HR xếp hạng là nguồn chính)

# 4. Yêu Cầu Chức Năng / Functional Requirements

## FR-01: Dashboard Tổng Quan

Giao diện chính hiển thị: số vị trí đang tuyển, tổng CV mới, CV đã lọc, lịch phỏng vấn hôm nay, ứng viên chờ duyệt. Biểu đồ pipeline funnel theo từng vị trí. Bộ lọc theo thời gian và phòng ban.

## FR-02: Quản Lý Tin Tuyển Dụng

CRUD tin tuyển dụng với JD chi tiết: vị trí, phòng ban, yêu cầu (ngành nghề, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, địa điểm), mức lương. Hỗ trợ nhiều vị trí cùng lúc. Trạng thái: Draft, Active, Paused, Closed.

## FR-03: Import CV Đa Nguồn

TopCV: API tự động pull CV ứng tuyển. CareerViet: import file CSV/Excel. Email (Outlook 365): quét inbox tự động tìm CV đính kèm. Upload thủ công: kéo thả PDF/DOCX. Tất cả CV được parse và lưu chuẩn hóa trong hệ thống.

## FR-04: AI CV Screening (Gemini)

Tự động phân tích CV theo tiêu chí JD. Chấm điểm 0-100 dựa trên: ngành nghề (trọng số cao nhất), kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm, số năm, học vấn, địa điểm. Xếp hạng ứng viên theo điểm. HR có thể điều chỉnh trọng số từng tiêu chí cho mỗi vị trí.

## FR-05: Pipeline Ứng Viên

Kanban board hoặc bảng dữ liệu (kiểu Excel theo yêu cầu HR) hiển thị các giai đoạn: New → AI Screened → HR Review → Sent to Manager → Interview → Offer → Hired / Rejected. Kéo thả hoặc click chuyển trạng thái. Ghi chú và đính kèm file ở mỗi bước.

## FR-06: Email Tự Động (Office 365)

Gửi qua Microsoft Graph API sử dụng email công ty. Templates có sẵn: mời phỏng vấn, thông báo kết quả, gửi offer, gửi bài test. Hỗ trợ cá nhân hóa (tên, vị trí, ngày giờ). Lịch sử email được lưu lại cho từng ứng viên.

## FR-07: Lịch Phỏng Vấn

Tạo lịch phỏng vấn với thông tin: ứng viên, người PV, thời gian, địa điểm/link online. Tự động gửi email mời ứng viên + calendar invite cho người phỏng vấn (Outlook). Hiển thị lịch PV dạng calendar view hoặc list view.

## FR-08: Form Đánh Giá Phỏng Vấn

Form chuẩn hóa cho người phỏng vấn điền online. Các tiêu chí đánh giá: chuyên môn, kỹ năng mềm, phù hợp văn hóa, mức lương đề xuất. Gửi link form qua email (hiện tại Trưởng phòng đánh giá qua email nhận xét → chuẩn hóa thành form).

## FR-09: Quy Trình Phê Duyệt

Nhân viên: HR + Trưởng phòng chuyên môn đề xuất → HR deal lương → Offer. Quản lý: HR + Trưởng phòng → BOD → Quản lý Tập Đoàn. Notification email tự động khi đến lượt duyệt. Lịch sử duyệt được ghi lại.

## FR-10: Báo Cáo & Thống Kê

Báo cáo tuyển dụng theo kỳ: số ứng viên, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian tuyển trung bình. Xuất báo cáo PDF/Excel. So sánh hiệu quả giữa các nguồn CV. Dữ liệu phục vụ headcount planning cho Tập Đoàn.

## FR-11: Quản Lý Bài Test

Gửi bài test chuyên môn qua email (tùy vị trí). Upload đề test, gắn vào vị trí. Ứng viên trả bài qua email, HR upload kết quả vào hệ thống. Điểm test được tính vào xếp hạng.

# 5. Yêu Cầu Phi Chức Năng / Non-Functional Requirements

| ID | Yêu Cầu | Tiêu Chuẩn |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu suất | Trang load < 2 giây, AI scoring < 30s/CV |
| NFR-02 | Bảo mật | Row Level Security (RLS), mã hóa dữ liệu nhạy cảm, HTTPS |
| NFR-03 | Khả dụng | 99.5% uptime (Supabase + Netlify SLA) |
| NFR-04 | Responsive | Tối ưu cho laptop 13-15 inch (thiết bị chính của HR) |
| NFR-05 | Ngôn ngữ | Tiếng Việt toàn bộ giao diện |
| NFR-06 | Dữ liệu | Backup tự động hàng ngày, export CSV/Excel bất kỳ lúc nào |
| NFR-07 | Dễ sử dụng | HR mới có thể sử dụng thành thạo sau 1 buổi training (2-3 giờ) |
| NFR-08 | Mở rộng | Kiến trúc cho phép thêm chi nhánh/user trong tương lai |

# 6. Kiến Trúc Hệ Thống / System Architecture

## 6.1 Technology Stack

| Layer | Công Nghệ | Lý Do Chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) | React ecosystem, SSR/SSG, SEO, DX tốt |
| UI Library | shadcn/ui + Tailwind CSS | Đẹp, nhẹ, customize dễ, giống Excel/bảng dữ liệu |
| Animation | Framer Motion | Smooth transitions, professional feel |
| State | Zustand + React Query | Nhẹ, đơn giản, cache thông minh |
| Backend / DB | Supabase (PostgreSQL) | Auth, DB, Storage, Realtime, RLS tích hợp |
| AI Engine | Google Gemini 2.5 Flash | Giá rẻ, nhanh, hỗ trợ tiếng Việt tốt |
| Email | Microsoft Graph API | Tích hợp Office 365 sẵn có của công ty |
| Hosting | Netlify | CI/CD tự động, CDN global, free tier tốt |
| File Storage | Supabase Storage | Tích hợp RLS, upload/download CV an toàn |

## 6.2 Architecture Diagram (Text)

[Browser/Laptop] → [Netlify CDN] → [Next.js App] → [Supabase (Auth + DB + Storage)] ← [Gemini AI API]
                                                    ↕ [Microsoft Graph API (Email/Calendar)]
                                                    ↕ [TopCV API / CareerViet Import]

# 7. Thiết Kế CSDL / Database Schema

| Bảng | Mô Tả | Các Cột Chính |
| --- | --- | --- |
| profiles | User profiles (synced with Supabase Auth) | id, email, full_name, role, department, avatar_url, created_at |
| job_postings | Tin tuyển dụng | id, title, department, description, requirements_json, salary_range, status, created_by, created_at, closed_at |
| candidates | Ứng viên | id, full_name, email, phone, source, cv_file_url, parsed_data_json, ai_score, status, job_posting_id, created_at |
| ai_screenings | Kết quả AI screening | id, candidate_id, job_posting_id, overall_score, criteria_scores_json, summary, model_version, created_at |
| interviews | Lịch phỏng vấn | id, candidate_id, job_posting_id, interviewer_id, scheduled_at, location, type, status, calendar_event_id |
| interview_reviews | Đánh giá phỏng vấn | id, interview_id, reviewer_id, technical_score, soft_skills_score, culture_fit_score, salary_proposed, notes, created_at |
| email_logs | Lịch sử email | id, candidate_id, template_type, subject, body_preview, sent_at, status, graph_message_id |
| approval_flows | Quy trình duyệt | id, candidate_id, job_posting_id, current_stage, stages_json, created_at, completed_at |
| email_templates | Mẫu email | id, name, type, subject_template, body_template, variables_json, created_by |
| test_assignments | Bài test ứng viên | id, candidate_id, job_posting_id, test_file_url, result_file_url, score, assigned_at, submitted_at |
| activity_logs | Lịch sử hoạt động | id, user_id, action, entity_type, entity_id, metadata_json, created_at |

# 8. Tích Hợp Bên Ngoài / External Integrations

## 8.1 Microsoft Graph API (Office 365)

Mục đích: Gửi email tuyển dụng + đọc email inbox chứa CV + tạo calendar event.
Auth: OAuth 2.0 với Azure AD app registration.
Scopes: Mail.Send, Mail.Read, Calendars.ReadWrite.
Chi phí: Miễn phí (đã có trong license Office 365 của công ty).

## 8.2 Google Gemini AI API

Mục đích: Phân tích CV, chấm điểm, tóm tắt, so sánh với JD.
Model: Gemini 2.5 Flash (giá rẻ, tốc độ nhanh).
Chi phí: ~$0.30/1M input tokens + $2.50/1M output tokens. Ước tính: 50 CV/tháng × ~2000 tokens/CV = ~100K tokens/tháng ≈ $0.30/tháng.

## 8.3 TopCV API

Mục đích: Tự động pull CV ứng viên từ TopCV về hệ thống.
Auth: API key từ gói employer TopCV.
Chi phí: Gói employer TopCV (~3 triệu VND / 6 tháng - chi phí tuyển dụng hiện có).

## 8.4 CareerViet Import

Mục đích: Import danh sách CV từ CareerViet.
Phương thức: Upload file CSV/Excel export từ CareerViet.
Chi phí: Miễn phí (manual import).

# 9. Giao Diện & Trải Nghiệm / UI/UX Requirements

Dựa trên khảo sát, HR ưu tiên: (1) Đơn giản, ít nút bấm, (2) Bảng dữ liệu kiểu Excel, (3) Không nhập liệu nhiều, (4) Email thông báo khi có việc cần xử lý.

## 9.1 Nguyên Tắc Thiết Kế

3-Click Rule: mọi tác vụ chính hoàn thành trong tối đa 3 bước click

Table-First: dữ liệu hiển thị dạng bảng (quen thuộc với Excel user), có sort/filter

Minimal Input: tự động điền thông tin nếu có thể, dropdown thay vì text input

Vietnamese-First: toàn bộ UI bằng tiếng Việt, ngôn ngữ đơn giản

Progressive Disclosure: chỉ hiển thị thông tin cần thiết, chi tiết ẩn trong expand/modal

## 9.2 Key Screens

| Màn Hình | Mô Tả |
| --- | --- |
| Dashboard | Tổng quan: cards thống kê + pipeline funnel + lịch PV hôm nay |
| Job Postings | Danh sách tin tuyển dụng dạng bảng + nút tạo mới |
| Candidate Pool | Bảng ứng viên với filter, sort, AI score, trạng thái, bulk actions |
| Candidate Detail | Thông tin chi tiết: CV preview, AI analysis, lịch sử email, đánh giá |
| Interview Calendar | Lịch phỏng vấn dạng calendar + list view |
| Email Templates | Quản lý mẫu email với preview |
| Reports | Biểu đồ + bảng thống kê, nút xuất PDF/Excel |
| Settings | Cấu hình AI weights, email, user management |

# 10. Phân Đoạn Phát Triển / Development Phases

Timeline: 8 tuần (2 tháng), bao gồm development, testing, deployment, và training. Solo developer (Sanh Võ) với hỗ trợ AI tools.

## Phase 1: Foundation (Tuần 1-2)

Setup Supabase project: database schema, RLS policies, auth

Next.js project scaffolding: routing, layouts, auth flow

UI component library setup (shadcn/ui + Tailwind)

Đăng nhập / phân quyền (Admin, HR, Manager)

Deliverable: App base chạy được, login, skeleton pages

## Phase 2: Core Features (Tuần 3-4)

CRUD Job Postings với form builder

Candidate management: upload CV, parse data, pipeline view

AI CV Screening tích hợp Gemini: phân tích + chấm điểm

Bảng ứng viên dạng Excel: sort, filter, bulk actions

Deliverable: HR có thể đăng tin, nhập CV, xem AI score

## Phase 3: Automation (Tuần 5-6)

Microsoft Graph API: gửi email tự động + đọc inbox CV

Email templates management + cá nhân hóa

Lịch phỏng vấn + Calendar integration

Form đánh giá phỏng vấn online

TopCV API integration (pull CV tự động)

Deliverable: Email automation hoạt động, lịch PV tích hợp

## Phase 4: Advanced (Tuần 7)

Quy trình phê duyệt multi-level

Dashboard & báo cáo / thống kê

Xuất báo cáo PDF/Excel

Quản lý bài test ứng viên

Deliverable: Quy trình end-to-end hoàn chỉnh

## Phase 5: Polish & Launch (Tuần 8)

Testing toàn diện: functional, edge cases, performance

Fix bugs, UI polish, responsive optimization

Deploy production trên Netlify + custom domain

Training cho HR staff (chị Hương) - 2 buổi, 2-3 giờ/buổi

Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt)

Deliverable: Production launch + HR trained

# 11. Chi Phí Hạ Tầng / Infrastructure Costs

Chi phí hạ tầng hàng tháng cho hệ thống. Ước tính dựa trên quy mô sử dụng hiện tại: 1-3 vị trí/tháng, 20-50 CV/vị trí, <5 users.

| Dịch Vụ | Gói | Chi Phí/Tháng (USD) | Chi Phí/Tháng (VND) | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Pro Plan | $25 | ~625,000đ | 8GB DB, 100GB storage, 100K MAUs |
| Netlify | Free / Starter | $0 - $9 | 0 - 225,000đ | Đủ cho internal app |
| Gemini AI API | Pay-as-you-go | ~$1 | ~25,000đ | 50-150 CV/tháng ≈ $0.3-1 |
| MS Graph API | Office 365 license | $0 | 0đ | Đã có license công ty |
| Custom Domain | .com domain | ~$1 | ~25,000đ | $12/năm chia 12 tháng |
| TopCV API | Employer package | ~$100 | ~2,500,000đ | ~3M VND/6 tháng (đã có) |
|  | TỔNG CỘNG | ~$27 - $36 | ~675,000 - 900,000đ | Không tính TopCV (đã có) |

Lưu ý: Chi phí TopCV employer package (~3M VND/6 tháng) là chi phí tuyển dụng hiện có, không phải chi phí phát sinh thêm. Chi phí ròng hạ tầng mới chỉ ~675,000 - 900,000 VND/tháng.

# 12. Báo Giá Dự Án / Project Pricing

Đây là dự án AI-generated application, sử dụng AI tools hỗ trợ phát triển nên chi phí thấp hơn đáng kể so với thuê team phát triển truyền thống. Tuy nhiên, dự án vẫn đòi hỏi kiến thức chuyên môn về architecture, integration, UI/UX design, và deployment mà AI không thể thay thế hoàn toàn.

## 12.1 So Sánh Chi Phí / Cost Comparison

| Phương Án | Chi Phí Ước Tính | Thời Gian | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thuê công ty phát triển (Software House) | 150 - 300 triệu VND | 3-4 tháng | Team 3-4 người, quy trình formal |
| Thuê freelancer team (2-3 người) | 80 - 150 triệu VND | 2-3 tháng | Frontend + Backend + Designer |
| Solo dev + AI tools (Phương án này) | 35 - 45 triệu VND | 2 tháng | 1 dev + AI, tối ưu chi phí |
| Mua phần mềm HR SaaS (HRnest, Base.vn...) | 3-8 triệu VND/tháng | Ongoing | Không customize, phí hàng tháng vĩnh viễn |

## 12.2 Báo Giá Chi Tiết / Detailed Pricing

| Hạng Mục | Mô Tả | Chi Phí (VND) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Foundation | Setup, auth, database, UI base | 5,000,000 |
| Phase 2: Core Features | Job posting, CV management, AI screening | 10,000,000 |
| Phase 3: Automation | Email, calendar, TopCV integration | 8,000,000 |
| Phase 4: Advanced | Approval flow, dashboard, reports | 6,000,000 |
| Phase 5: Polish & Launch | Testing, deploy, optimization | 3,000,000 |
| Training & Docs | 2 buổi training + tài liệu hướng dẫn | 3,000,000 |
| Hỗ trợ sau launch | 1 tháng fix bugs + hỗ trợ (sau delivery) | Miễn phí |
|  | TỔNG CỘNG | 35,000,000 |

## 12.3 Điều Khoản Thanh Toán / Payment Terms

Đợt 1: 30% khi bắt đầu dự án (10,500,000 VND)

Đợt 2: 40% khi hoàn thành Phase 3 - demo có email automation (14,000,000 VND)

Đợt 3: 30% khi hoàn thành training và bàn giao (10,500,000 VND)

## 12.4 Giá Trị Mang Lại / ROI Analysis

Với chi phí 35 triệu VND một lần, so với SaaS HR tốn 3-8 triệu/tháng (36-96 triệu/năm), hệ thống sẽ hoàn vốn sau 5-12 tháng. Thêm vào đó, tiết kiệm ~70% thời gian lọc CV mỗi tháng (ước tính 20-30 giờ/tháng cho HR), tương đương giá trị nhân sự ~5-8 triệu VND/tháng.

# 13. Rủi Ro & Giảm Thiểu / Risks & Mitigation

| Rủi Ro | Mức Độ | Giảm Thiểu |
| --- | --- | --- |
| TopCV/CareerViet API thay đổi | Trung bình | Backup: manual CSV import, modular integration code |
| Gemini 2.0 Flash deprecated | Thấp | Đã plan migrate lên Gemini 2.5 Flash, abstraction layer |
| AI scoring không chính xác | Trung bình | HR review + điều chỉnh trọng số, feedback loop |
| HR không quen dùng | Thấp | UI đơn giản kiểu Excel, 2 buổi training, tài liệu VN |
| Solo dev bị nghỉ/bận | Trung bình | Code sạch, document tốt, có thể handover |
| Office 365 permission issues | Thấp | Azure AD app registration rõ ràng, IT support |
| Supabase pricing increase | Thấp | Open-source, có thể self-host nếu cần |

— End of Document —

| Người lập / Prepared by: | Người duyệt / Approved by: |
| --- | --- |
| Sanh Võ Developer / Project Owner | ________________________ Ban Giám Đốc Mắt Việt |